项目章程

* **项目名称**

食堂早知道

* **项目经理**

徐福惠

* **项目背景**

现在大学生的主要饮食场所还是在食堂，而食堂的菜品和数量影响着学生们就餐的心情，我们可以通过互联网来实现食堂与学生的实时交互，以达到更好的效果

* **项目目标**

建设并运营一个连接食堂工作人员和学生的手机软件，为大学生提供便捷省时的用餐服务

* **项目范围**
* 食堂：管理菜品，菜量，处理订单，查看数据
* 学生：浏览菜品，下单，结账，评价，投票
* 公共功能：菜品推荐，菜品投票
* **进度**
* 11.5前团队沟通两次，确定合作模式和分工
* 11.10前确定产品定位
* 11.15前完成第一版界面原型
* 11.20前确定第一版产品范围
* 11.25前完成主要技术点研究
* 11.30前确定下一阶段任务的细化安排
* **交付成果**
* 完全实现需求的可运行程序及源代码
* 主要技术文档：需求说明，产品说明，设计文档，测试报告
* 主要项目管理文档：项目章程，进度计划，预算文档，人力资源计划，沟通计划，风险登记册，采购文件，主要变更记录，验收报告
* **签字**