项目范围说明书

项目名称：食堂早知道 准备日期：2019年6月18日

1. 项目范围描述

此项目适用人群为广大高校在校生以及校内食堂工作人员

* 食堂：管理菜品，菜量，处理订单，查看数据
* 学生：浏览菜品，下单，结账，评价，投票
* 公共功能：菜品推荐，菜品投票

1. 项目可交付成果

* 完全实现需求的可运行程序及源代码
* 主要技术文档：需求说明，产品说明，设计文档，测试报告
* 主要项目管理文档：项目章程，进度计划，预算文档，人力资源计划，沟通计划，风险登记册，采购文件，主要变更记录，验收报告

1. 项目验收标准

* 实现用户所需所有功能
* 数据没有差错
* 界面简洁明了
* 用户操作没有延迟
* 严重bug全部修复，轻微bug修复率90%以上

1. 项目例外事项

网络和硬件设备造成的相关问题

1. 项目约束

* 项目预算成本不得超过50000
* 必须在2019年6月前完成

1. 项目假设

* 可节省大量的用餐时间
* 对食堂的原料和菜品实现了量化管理