项目章程

* **项目名称**

食堂早知道

* **项目经理**

徐福惠

* **项目背景**

学校食堂作为广大学生的日常饮食场所，为学生提供了众多菜样选择，满足学生的饮食需求，丰富了学生的生活，相比于外卖和小餐馆，学校食堂更加保证食材新鲜健康以及价格合理。在日常起居、学习娱乐之余去食堂吃饭成为一种长久的校园文化，依然受广大学生欢迎。但是，每天学生都会遇到，不知道午饭要吃什么，排了好久的队窗口还有没有想吃的饭菜，种类或者菜量无法满足广大学生的需求的情况，对学生是一种时间和情感的浪费，食堂窗口每天会有一些饭菜大量剩余，是一种对粮食的浪费。

* **项目目标**

旨在方便学生在线上预订午饭，投票选出自己想吃的菜品，评论反馈给食堂工作人员。

* **项目范围**
  + 学生预订：菜品查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：广告、菜品推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐菜品管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2018．11月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．12月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2019．1—2月：组建APP建设团队，进入建设期；
  + 2019．3-5月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**